УТВЕРЖДЕНО

Решением общего собрания

Членов СНТ «ПЛАНЕТА»

20.04.2025

План работ на 2025 год и их финансово-экономическое обоснование.

Правление СНТ «ПЛАНЕТА» предлагает провести Общее собрание в 20 апреля 2025 года с 12:00 до 13:00 и вынести на утверждение Общего собрания план работ на 2025 год путём открытого письменного голосования.

- Провести Общее собрание и письменный опрос членов СНТ по утверждению плана работ и сметы 20 апреля 2025 года в 12:00.

- Во второй половине апреля, в мае и июне собрать деньги на счёт СНТ «ПЛАНЕТА» по квитанциям для финансового обеспечения выполнения плана работ.

- В течение 2025 года всем членам СНТ «Планета» перейти на индивидуальные договора и передать по договору дарения Мособлэнерго наш трансформатор 250 КВА с электросетями.

- В мае купить 2 запасных мусорных бака на 1100 литров (примерная стоимость – 14700 рублей за бак), 4 порошковых огнетушителя ОП-4 (примерная стоимость – 1 376 за 1 огнетушитель), пожарный инвентарь, аптечку для оказания ПМП (первой медицинской помощи), 10 уличных фонарей (примерная стоимость –  800 рублей каждый).

- До 1 июня зацементировать мусорную площадку. У колодца пожарного пруда установить таблички «Круглогодичный водозабор» и «Не копать – кабель под напряжением». На домике правления установить пожарный щит с пожарным инвентарём и двумя огнетушителями, сделать ямочный ремонт дорог (5 больших камазов по 30000 рублей), провести ремонт летнего водопровода (276000 рублей).

- Членские взносы и общие целевые взносы правление предлагает не повышать, а включить сумму общих целевых взносов на благоустройство в членские и общую сумму платежей оставить как в прошлом году 18 000 рублей в год, чтобы по решению правления расходовать деньги на наиболее приоритетные по важности уставные цели.

- Установить оклад: - председателю 32959,00 рублей в месяц (30000,00 на руки, что больше на 2000,00 рублей, чем в 2024 году)

- сторожу 29510,00 рублей в месяц (27000,00 на руки, что больше на 2000,00 рублей, чем в 2024 году).

- Целевой взнос на вывоз мусора, ремонт дорог и электросетей решили отдельно не делать, а включить в членский взнос.

- Для 69 членов СНТ, пользующихся летним водопроводом, вынуждены установить целевой взнос в размере 4000 рублей – на 1500 больше чем в прошлые годы, так как наши соседи за 2024 год не заплатили свою долю по отчётам и налогам за воду и в этом году по-видимому не планируют пользоваться летним водопроводом, а значит и платить за него, отказавшись от нашего предложения от 4 ноября 2024 года предоставить договор в рамках закона о совместном пользовании летним водопроводом либо вступить в СНТ «Планета». Поэтому 90 000 рублей (с этого года, в прошлом было 80000 рублей) – это отчёты по воде и за расходы электричества насоса водонапорной башни – 79 468,2 рублей + обслуживание и ремонт с заменой труб 106 531,8 руб.

- Все налоги (НДФЛ, земельный и.т.д,) – 334842,66  рублей, электронную отчётность – 9 525 рублей, вывоз мусора – 395 888,01 рублей, электричество – 330 000 (из расчёта 12 месяцев умножить на  27 500) рублей (при условии передачи в дар электросетей Мособлэнерго примерная средняя плата по счётчикам общего пользования), юрист – 38 358,88 рублей, Мособлэнерго обслуживание трансформатора – 19 393,93 рублей, уборка снега 1 раз в месяц (ноябрь, декабрь, январь, февраль, март) по 5 часов 3500 рублей в час – 70 000 рублей. Все эти платежи входят в сумму членских взносов 18 000 рублей в год. Нам их хватит, если расходы на электричество в связи с переходом большинства членов СНТ на индивидуальные договоры и передачи в дар электросетей Мособлэнерго будут гораздо меньше.

- Согласно 217 ФЗ правление решило в 2025 году, как и в прошлом году, все членские и целевые взносы сдавать только по квитанциям на счёт СНТ «ПЛАНЕТА» (согласно нашему Уставу в течение 3-х месяцев со дня принятия решения Общим собранием, до 13 июля 2025 года).

Председатель собрания:	 ___________________/__________/

Секретарь собрания:		___________________/___________/